Техническое задание (ТЗ) на разработку программного обеспечения – это документ который содержит подробное описание требований к программному продукту. Он определяет функциональные и нефункциональные требования, а также спецификации и ограничения, которые должны быть учтены при разработке программного обеспечения (ПО).

ТЗ на разработку программного продукта в рамках курсовой работы составлено согласно ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое на создание автоматизированной системы» и представлено ниже.

- Общие сведения.

а)	полное наименование АС и её условное обозначение: Программное обеспечение для автоматизации расчётов в электродинамике (AC «Вычисления в электродинамике»).

б)	Наименование организации-заказчика АС: факультет среднего профессионального образования Орского гуманитарного-технологического института (филиала) ОГУ.

в)	Документ, на основании которого создаётся АС: Протокол закрепления тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществления интеграции программных модулей» специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование от 04.02.2026.

г)	Плановые сроки начала и окончания работ на создание АС:

начало работ – 10.02.2026

окончание работ – 13.06.2026

- Цели и назначение создания автоматизированной системы.

а)	Цели создания АС: Создание приложения для автоматизации расчётов формул электродинамики.

б)	Назначение АС: использование системы для автоматизации расчётов по формулам электродинамики.

- Характеристика объекта автоматизации.

Объектом автоматизации курсовой работы является расчёт по формулам электродинамики. Без использования автоматизации расчёты выполняются вручную: пользователь самостоятельно подставляет исходные данные в физические формулы, производит вычисления с помощью калькулятора и проверяет правильность полученных результатов. При большом количестве вычислений это увеличивает вероятность ошибок и затраты времени на выполнение расчётов. Требования к автоматизированной системе.

а)	Требование к структуре АС в целом:

Пользовательский интерфейс, обеспечивающий ввод исходных данных и отображение результатов; обработка данных и расчёты по формулам электродинамики; проверка корректности данных, обеспечивающий контроль вводимой информации.

б)	Требования к функциям, выполняемым АС:

Выбор пользователем необходимой задачи из перечня реализованных задач по электродинамике; ввод исходных данных, необходимых для выполнения расчётов; проверка корректности введённых данных (числовой формат, допустимые значения); выполнение вычислений по заданным формулам (закон Ома, мощность, работа тока, сопротивление проводника, соединение резисторов); вывод результатов вычислений в удобной для пользователя форме; информирование пользователя об ошибках ввода данных.;

в)	Требования к видам обеспечения АС:

- требования к математическому обеспечению: законы (Ома, Кирхгофа и другие) формулы в электродинамике;

- требования к информационному обеспечению: ввод данных вручную, специальных хранилищ данных не требуется;

- требования к лингвистическому обеспечению: интерфейс, подсказки, сообщения пользователю на русском языке;

- требования к программному обеспечению: Совместимость с Windows 7 и выше

- требования к техническому обеспечению: Предустановленная операционная система Windows 7 или новее, процессор с частотой от 1 ГГц (32-бит или 64-бит), не менее 1 ГБ (для 32-бит) или 2 ГБ (для 64-бит) оперативной памяти (ОЗУ). Также требуется 16-20 ГБ свободного места на диске и видеокарта с поддержкой DirectX 9

г)	Общие технические требования к АС:

- требования к численности и квалификации пользователей АС: Численность от одного человека, умеющий использовать оконные приложения Windows.

- требования к надёжности: Стабильная работа приложения на Windows 7 и выше.

- требования к эргономике и технической эстетике: Удобный интерфейс; единый стиль оформления; использование понятного языка.

- Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы.

Этапы разработки программного обеспечения для автоматизации расчётов в электродинамике представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы разработки AC «Автоматизация формул для вычислений по физике»

| Номер и название этапа | Сроки исполнения | Описание работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Анализ требований | 10.02.2026 – 28.02.2026 | - анализ предметной области - формирование целей и задач системы - установление области применения - разработка ТЗ на создание АС |
| 2 Проектирование | 01.03 2026 – 15.03.2026 | - определение архитектуры программной системы - построение функциональной модели - проектировании интерфейсов - выявление внешних условий функционирования (входных и выходных данных) |
| 3 Программирование | 16.03.2026 – 19.05.2026 | - Написание и отладка программного кода. |
| 4 Тестирование | 20.05.2026 – 05.06.2026 | - испытания АС на работоспособность и соответствие техническому заданию на создание АС |
| 5 Внедрение | 06.06.2026 – 13.06.2026 | - Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие |
| 6 Сопровождение | С 14.06.2026 | - Выявление отклонений фактических эксплуатационных характеристик АС от проектных значений |

- Порядок разработки автоматизированной системы:

- Ознакомление с ТЗ;

- Выбор формул для автоматизации;

- Создание диаграмм функции модели IDEF0;

- Создание интерфейса для программного обеспечения;

- Создание программного обеспечения;

- Тестирование программного обеспечения;

- Написание руководства пользователя;

- Написание рекомендаций по внедрению и сопровождению.

- Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы:

Проводится проверка правильности работы всех реализованных функций программы. Приёмка системы считается выполненной после устранения выявленных недостатков, подтверждения корректной работы всех модулей и оформления результатов тестирования.

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие:

Подготовка программы к запуску и использованию; подготовка инструкции для пользователя; заполнение программы исходными данными для расчётов.

- Требования к документированию:

Техническое задание на создание автоматизированной системы; Руководство пользователя; описание программного продукта.

- Источники разработки:

- Протокол закрепления тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществления интеграции программных модулей» специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование от 04.02.2026.

- ГОСТ 19.201 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 34.201 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.